Приложение 8

к Соглашению

от «27» июля 2021 года № 1/ТОС

Отчет МО «Видлицкое сельское поселение»

о реализации проекта Обустройство детской игровой площадки «Ладожская сказка»

ТОС «Ладога» 2 этап

| №№ п/п | Наименование основных показателей | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Стоимость проекта (рублей), в т.ч. | 165 482,00 | 165 482,00 |
| 11.1 | Средства бюджета Республики Карелия (рублей) | 145 482,00 | 145 482,00 |
| 21.2. | Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования (рублей), в т.ч.: | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 31.2.1 | доля ТОС (рублей) | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 31.2.2. | привлекаемые средства (рублей) | 00,00 | 00,00 |
| 31.2.3. | средства муниципального образования (рублей) | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 42. | Перечень выполненных работ по проекту (количественные и качественные показатели) | Выполнение работ по благоустройству детской игровой площадки, устройство ограждения по периметру детской площадки, оформление пешеходных дорожек | Выполнение работ по благоустройству детской игровой площадки, устройство ограждения по периметру детской площадки, оформление пешеходных дорожек |
| 63. | Перечень и количество мероприятий, с помощью которых население участвовало в реализации проекта (нематериальный вклад) | Подготовка территории: проведение планировки участка и санитарной очистки, вырубка кустарника, уборка камней, бетонных глыб, вывоз мусора. Завоз песка, земли и гравия на участок, выравнивание. Изготовление и установка дополнительных скамеек. Озеленение участка: оформление альпийской горки, устройство клумбы, высадка елей по периметру детской площадки. | Подготовка территории: проведение планировки участка и санитарной очистки, вырубка кустарника, уборка камней, бетонных глыб, вывоз мусора. Завоз песка, земли и гравия на участок, выравнивание. Изготовление и установка дополнительных скамеек. Озеленение участка: оформление альпийской горки, устройство клумбы, высадка елей по периметру детской площадки. |
| 54. | Дата окончания работ | 20.09.2021г. |  |
| 75. | Дата торжественного открытия проекта | 24.10.2021г. |  |
| 66. | ФИО присутствующих на открытии проекта (представители органов исполнительной власти, местного самоуправления, Законодательного Собрания РК и т.д.) | Глава Администрации Видлицкого сельского поселения Степанова Т.В. |  |
| 77. | Публикации в средствах массовой информации о реализации проекта (дата, ссылка на источник) | 1) Группа в контакте ТОС «Ладога» https://vk.com/public189255150 публикации от 26.08.2021г., 08.09.2021г., 11.09.2021г., 18.09.2021г.,01.10.2021г., 03.10.2021г., 09.10.2021г., 10.10.2021г., 17.10.2021г. 2) Группа в контакте Администрации Видлицкого сельского поселения - https://vk.com/wall-202253516_1101 https://vk.com/vidladm?w=wall-202253516_1164 Газета «Олония» №45 от 10.11.2021г |  |

Исполнитель

Глава Администрации Видлицкого сельского поселения       Т.В. Степанова

8(814-36)45-2-24

«30» ноября 2021г.